|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ 4월 5주차 프로젝트 수행 일지 ] | | | |
| 빅데이터를 활용한 IoT 시스템 개발(Feat. 스마트시티 프로젝트) (1회차) | | | |
| 프로젝트 타이틀 | 디지털 사이니지를 활용한 사용자 맞춤형 도시 광고 서비스 | | |
| 프로젝트 팀명 | OSTB(2조) | **프로젝트 팀원** | (팀장) 유한솔  (팀원) 문한나 김나윤 김완규 박나영 |

※ 프로젝트 팀장은 매 주 월요일 강사님 메일로 전 주차 〔1. 프로젝트 수행 계획 및 현황〕 이 작성된 파일 전달해주세요

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 | | | | |  |
| 이름 | **김나윤** | **김완규** | **유한솔** | **문한나** | **박나영** |
| 금주  프로젝트 수행계획 | * 발표 준비 * PPT 제작 * Can 통신 통합 테스트 * 동영상 소스 촬영 * 사용자앱 서포트 | * *FCM*   *구매 페이지* | * 웹서버 및 DB aws 이관 작업   정상적으로 트랜잭션 처리가 되는지 테스트 | * AWS DB 구축 및 배포, 기능 테스트 | * 최종 기능 구현 확인하기 * 최종 UI 구현 * 최종 보고서 작성 |
| 금주  프로젝트 수행내용 | * 발표 준비 * PPT 제작 * Can 통신 통합 테스트 * 동영상 소스 촬영 * 사용자앱 서포트 | * FCM * 구매 페이지 | * 웹서버 및 DB aws 이관 작업   정상적으로 트랜잭션 처리가 되는지 테스트 | * AWS DB 구축 및 배포, 기능 테스트, 시연 영상 촬영 및 제작 | * 최종 기능 구현 확인하기 * 최종 UI 구현 * 최종 보고서 작성 |
| 문제점 | - Can analyzer의 통신불량 문제  - | 없음 | 없음 | * 웹서버 최적화 시간 부족 | * UI & 기능 전체 최적화 시간부족 |
| 차주  프로젝트  수행계획 | * 발표 및 마무리 | * 발표 및 마무리 | * 발표 및 마무리 | * 발표 및 마무리 | * 발표 및 마무리 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 강사님 피드백 | | | | | |
|  | **수행계획 달성도** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **수행내용 완성도** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 피드백 일시 년 월 일  강사명 (서명) | | | | | |